附件3

2023年桂林市自治区层面为民办实事项目进度表

填报单位：市林业和园林局            填报人： 阳佳璇         联系方式：2632778        填报日期：2024.2.28           单位：万元

| 序号 | 项目 名称 | 项目 概况 | 牵头部门 | 总投资 | 年度计划投资 | 已完成投资 | 项目完成进度（%） | 项目完成实物工作量 | 推进中的困难 | 资金来源及到位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国家补助 |  | 自治区 补助 |  | 市财政 |  | 县（市、区）财政 |  | 其他及群众自筹 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划 | 到位 | 计划 | 到位 | 计划 | 到位 | 计划 | 到位 | 计划 | 到位 |
| 21 | 森林生态效益补偿项目 | 按照自治区相关要求，对自治区级以上公益林进行补偿。 | 市林业和园林局 |  | 26694.55 | 10680.92 | 40.01% | 10680.92 | - 1.任务下达晚； - 2.因机构改革，乡镇林业站划归乡镇政府管理，林业工作难推进； 3.县级财政困难。 | 16837.15 | 16837.15 | 9857.40 | 9857.40 |  |  |  |  |  |  |